REPÚBLICA DEL ECUADOR

Programa de Cooperación de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la gestión de servicios y el desarrollo de las inversiones de agua potable saneamiento y residuos sólidos, en el marco del Programa BDE-AFD-LAIF

Convenio No. CEC1011 01 S

Solicitud de Cotizaciones

Provisión de Servicios

“SERVICIO DE TELEDETECCIÓN Y GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE”

Ecuador, mayo de 2026

| Agence Française de Développement | Banco de Desarrollo del Ecuador | LAIF es Un programa financiado por: |
| --- | --- | --- |

Índice

PARTE I - Solicitud de Cotizaciones	3

Sección I - Instrucciones a los Proveedores	4

Sección II - Formularios de Cotización	10

PARTE II - Requisitos relativos a los Servicios	24

Sección III - Requisitos del Comprador	25

TERCERA PARTE - Contrato	35

Sección IV - Condiciones del Contrato	36

Sección V - Anexos a las Condiciones del Contrato	45

# PARTE I - Solicitud de Cotizaciones

## Sección I - Instrucciones a los Proveedores

No. de Ref. de la SdC:     ACN-SER-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2026

Fecha de la SdC:             13 DE MAYO DE 2026

Nombre del País:             Ecuador

SRES.

- TRANTORTECH S.A.S.

RUC: 1793099785001

- SOLTECHSYSTEM S.A.

RUC: 1792979080001

- SOINNTECH S.AS.

RUC: 1793192602001

- HYDRIAPAC S.A.

RUC: 0992316519001

Estimados:

- Solicitud de Cotizaciones (SdC)

El BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. ha recibido de la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF) de la Unión Europea (UE), un subsidio por un monto de Diez Millones de Euros (€10.000.000.00) a través de la Agencia Francesa de Desarrollo – AFD, para financiar el costo del proyecto de la referencia y, se propone utilizar una parte de los fondos para efectuar los pagos autorizados del Contrato resultante de la presente Solicitud de Cotizaciones (SdC).

El BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. invita a los Proveedores a remitir una Cotización del “SERVICIO DE TELEDETECCIÓN Y GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE”. Para más información sobre los Servicios, consulte la Sección III - Requisitos del Comprador.

El presente documento se ha enviado a los Proveedores que figuran en la siguiente lista corta:

| Razón Social | NATURALEZA: |
| --- | --- |
| - TRANTORTECH S.A.S. | Persona Jurídica |
| - SOLTECHSYSTEM S.A. | Persona Jurídica |
| - SOINNTECH S.AS. | Persona Jurídica |
| - HYDRIAPAC S.A. | Persona Jurídica |

- Elegibilidad, conflictos de intereses y prácticas prohibidas

## La AFD exige que la selección y la ejecución del Contrato respeten las normas y condiciones de la AFD relativas a la elegibilidad, las prácticas prohibidas, los conflictos de intereses y la responsabilidad social y medioambiental, tal como se especifica en el Anexo A Normas de la AFD – Prácticas Prohibidas de la Sección V - Anexos a las Condiciones del Contrato y en la Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social, anexo al Formulario de Presentación de la Cotización.

## El Proveedor debe firmar la Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social adjunta al Formulario de Presentación de la Cotización y se compromete a respetar el contenido de la misma.

A efectos de la aplicación de estas normas, los Proveedores (incluidos sus subcontratistas) deberán autorizar el examen por parte de la AFD de las cuentas, los registros, los extractos y otros documentos relativos a la presentación de la Cotización y a la ejecución del Contrato (en caso de adjudicación) y a proporcionarlos a los auditores nombrados por la AFD para su verificación.

- Garantía de Cumplimiento del Contrato

El Proveedor seleccionado deberá presentar la Garantía de Cumplimiento del Contrato de conformidad con la Sección IV - Condiciones del Contrato y según el modelo proporcionado en la Sección V - Anexos a las Condiciones del Contrato, Anexo D.

- Autorización del propietario de la Tecnología Satelital

El Proveedor que se propone suministrar los servicios de teledetección y geofonamiento de las redes de agua potable de los GADM de Otavalo y Antonio Ante, deberá presentar una Autorización del propietario de la Tecnología Satelital según el modelo proporcionado en la Sección II - Formularios de Cotización demostrando así haber sido debidamente autorizado por los respectivos propietarios de la tecnología satelital para suministrar estos Servicios en el País de Entrega.

- Validez de las Cotizaciones

El período de validez de la Cotización será de 60 días.

Excepcionalmente, antes de la expiración del período de validez de las Cotizaciones, el Comprador podrá solicitar a los Proveedores que prorroguen el período de validez de su Cotización. La solicitud y las respuestas se formularán por escrito. Un Proveedor podrá negarse a prorrogar la validez de su Cotización. Un Proveedor que acepte esta prórroga no tendrá que modificar su Cotización, ni estará autorizado a hacerlo.

Se requiere presentar una Declaración de Mantenimiento de la Cotización, que será parte integral de la Cotización. Esta Declaración deberá rellenarse en base al modelo que se encuentra en la Sección II - Formularios de Cotización.

- Precio

Los precios unitarios de los servicios de teledetección y geofonamiento, así como los servicios de capacitación y alcance que consta en las Especificaciones Técnicas, y precio total del Contrato deberán ser fijos durante el período de ejecución del Contrato y no estarán sujetos a reajuste.

Los servicios serán desarrollados de forma local y en las respectivas jurisdicciones de los beneficiarios finales: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo, y Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante.

- Aclaraciones

Las solicitudes de aclaración de esta SdC pueden ser enviadas por correo electrónico a: bde-afd-ue-laif@bde.fin.ec y/o al correo del Especialista en Adquisiciones: hugo.ruiz@bde.fin.ec hasta el miércoles 27 de mayo de 2026. El comprador enviará copia de las respuestas a todos los Proveedores incluyendo una descripción de la pregunta, sin identificar la fuente.

- Confidencialidad

Ninguna información relativa al contenido, al análisis, a la evaluación, a la comparación de las Cotizaciones, o a la recomendación de adjudicación del Contrato será facilitada a los Proveedores o a cualquier otra persona sin relación oficial con el procedimiento de Solicitud de Cotizaciones hasta que la adjudicación del Contrato haya sido notificada a los Proveedores de conformidad con el artículo 13.

Cualquier intento por parte de un Proveedor de influir en el Comprador durante el análisis, la evaluación, la comparación de las Cotizaciones o la verificación de la capacidad de los Proveedores o bien en la decisión de adjudicación podrá dar lugar a la eliminación de su Cotización.

Independientemente de lo dispuesto en el párrafo anterior, entre el momento en el que se abran los sobres y el momento en que se adjudique el Contrato, el Proveedor que desee ponerse en contacto con el Comprador por motivos relacionados con su Cotización deberá hacerlo exclusivamente por escrito.

- Preparación de las Cotizaciones

El Proveedor asumirá todos los gastos relativos a la preparación y entrega de su Cotización, y el Comprador no será responsable de estos gastos ni estará obligado a abonarlos, independientemente del desarrollo y del resultado del procedimiento de Solicitud de Cotizaciones.

La Cotización incluirá los siguientes documentos:

- El Formulario de Presentación de la Cotización, acompañado del poder que habilita al firmante de la Cotización a comprometer al Proveedor;

- Los formularios de precios aplicables, cumplimentados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 y en los respectivos modelos disponibles en la Sección II - Formularios de Cotización;

- La Declaración de Mantenimiento de la Cotización establecida de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 y en el respectivo modelo disponible en la Sección II - Formularios de Cotización, si procede;

- La Autorización del Propietario de la Tecnología Satelital establecida de conformidad con las disposiciones del artículo 4 y del modelo disponible en la Sección II - Formularios de Cotización;

- La Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social debidamente firmada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 y en el respectivo formulario disponible en la Sección II - Formularios de Cotización;

- Los documentos que acrediten que los servicios propuestos se ajustan a la Solicitud de Cotizaciones;

- Presentación de las Cotizaciones

- Las Cotizaciones deberán presentarse o remitirse por vía electrónica.

El Proveedor es responsable de la entrega al Comprador de su Cotización antes de la fecha y hora límite de entrega de las Cotizaciones, según el método de presentación indicado en la presente SdC.

La dirección de correo electrónico para el envío de las Cotizaciones es la siguiente:

bde-afd-ue-laif@bde.fin.ec

Las Cotizaciones presentadas por vía electrónica deberán estar en formato no editable de tipo PDF [el tamaño máximo es 10 Megabytes (MB) de los archivos de la Cotización, en el caso que la información supere el tamaño máximo se deben remitir correos electrónicos adicionales anexando la información correspondiente].

Para facilitar el proceso de evaluación, los archivos de la Cotización también deben enviarse en los formatos [Microsoft Word o Excel]. No obstante, los archivos en formato no editable serán considerados originales en caso de existencia de discrepancias con los archivos en cualquier otro formato.

Los archivos de la Cotización enviados electrónicamente deben estar protegidos por contraseña. Cada Proveedor enviará su contraseña dentro de la hora siguiente a la fecha y hora límite de entrega de las Cotizaciones a la dirección de correo electrónico indicada en la SdC. El envío de la contraseña antes de la fecha y hora límite o sin la protección con contraseña, podría conllevar la eliminación de la Cotización correspondiente por parte del Comprador.

El Comprador acusará recibo de la Cotización en un plazo de 24 horas e indicará el contenido de la entrega que haya recibido en la dirección de correo electrónico anterior. En el caso en el que el Proveedor no reciba tal acuse de recibo en las 24 horas siguientes al envío, se solicita al Proveedor que contacte al Comprador con el fin de confirmar la correcta recepción de su Cotización.

- El límite para la presentación de las Cotizaciones es el lunes 8 de junio de 2026 hasta las 14h00.

- Apertura de las Cotizaciones

Las Cotizaciones serán abiertas por los representantes del Comprador después de la fecha y hora límite de entrega de las Cotizaciones.

La apertura de las Cotizaciones tendrá lugar en la siguiente dirección, fecha y hora:

Calle: Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Edif. Plataforma de Gestión Gubernamental de Gestión Financiera - Gerencia de División de Asistencia Técnica - Unidad de Gestión del Programa BDE/AFD/UE-LAIF del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

Piso: Piso Siete – Bloque morado

Ciudad: Quito.

País: Ecuador.

Fecha: lunes 8 de junio de 2026.

Hora: 15h00 [hora local de Ecuador]

No se requiere un número mínimo de cotizaciones recibidas para proceder a la apertura de las Cotizaciones.

- Evaluación de las Cotizaciones

  - Evaluación técnica de las Cotizaciones

Las Cotizaciones se evaluarán con el fin de garantizar el cumplimiento con los Requisitos del Comprador, los plazos de entrega y finalización y cualquier otro requisito de la SdC.

Una Cotización sustancialmente conforme es una Cotización conforme a las disposiciones de la SdC, sin divergencias, reservas u omisiones importantes. Las diferencias, reservas u omisiones importantes son las siguientes:

- Si fueran aceptadas,

- Limitarían significativamente el alcance, la calidad o el rendimiento de los servicios especificados en el Contrato; o

- Limitarían, de manera significativa y no conforme con la SdC, los derechos del Comprador o las obligaciones del Proveedor en virtud del Contrato;

- Si se rectificaran, perjudicarían a los demás Proveedores que hayan presentado Cotizaciones sustancialmente conformes.

El Comprador examinará los aspectos técnicos de la Cotización con el fin de asegurarse de que todos los requisitos de la Sección III se cumplen sin divergencias, reservas u omisiones importantes, entre otros aspectos. El Comprador rechazará cualquier Cotización que no se ajuste sustancialmente a la Solicitud de Cotizaciones.

  - Precio de la Cotización

La comparación se realiza sobre la base de los precios de los servicios de teledetección y geofonamiento (Incluida la capacitación y alcance que consta en los Términos de Referencia). El desarrollo y entrega de los servicios se efectuará en los cantones de: Otavalo y Antonio Ante (Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante); el precio incluye los servicios de capacitación requeridos y lo detallado en los Términos de Referencia. La evaluación de los precios no debe tener en cuenta el IVA u otros impuestos similares sobre las ventas o en relación con el suministro de Servicios.

El precio evaluado más bajo se determinará tras corregir los errores aritméticos, si existen. Cuando una Cotización se ajuste sustancialmente a las disposiciones de la Solicitud de Cotizaciones, el Comprador corregirá los errores aritméticos sobre la base siguiente:

- Si existe una contradicción entre el precio unitario y el precio total obtenido multiplicando el precio unitario por la cantidad correspondiente, el precio unitario dará fe y el precio total será rectificado, a menos que, a juicio del Comprador, la coma decimal del precio unitario esté claramente mal situada, en cuyo caso el precio total indicado prevalecerá y el precio unitario se rectificará;

- Si el total obtenido por adición o sustracción de los subtotales no es exacto, los subtotales darán fe y el total será rectificado; y,

- Si existe una contradicción entre el importe indicado en letras y el importe indicado en cifras, dará fe el importe en letras, a menos que dicho importe esté viciado por un error aritmético, en cuyo caso, si contrato a precio unitario, el importe en cifras prevalecerá sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a) y b) anteriores.

El Proveedor estará obligado a aceptar las rectificaciones de los errores aritméticos efectuados. En caso de rechazo de las rectificaciones aportadas, su Cotización será eliminada.

Si la Cotización juzgada como la financieramente más baja es considerablemente inferior a la estimación del importe de los Servicios realizada por el Comprador, el Comprador se reserva el derecho a declarar la Cotización no conforme y eliminarla.

  - Tipos de evaluación

La cotización se evaluará por la totalidad de los servicios y sus respectivas cantidades en el marco de esta SdC. Si el Listado de Precios no incluye los precios de los servicios listados, se asumirá que estos están incluidos en los precios de otros servicios. Si algún servicio no se incluye en la Lista de Precios, se asumirá que este no ha sido incluido en la Cotización y, a condición de que la Cotización cumpla sustancialmente con los requisitos, se calculará un costo total equivalente de la Cotización agregándole el precio más alto del servicio cotizado por las demás Cotizaciones que cumplen sustancialmente con los requisitos. Este costo total equivalente será utilizado en la comparación de precios.

  - La moneda que rige es el DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

La moneda que debe utilizarse a efectos de analizar las ofertas es el DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

- Adjudicación del contrato

El contrato se adjudicará al Proveedor que:

- sea elegible con arreglo al artículo 2,

- ofrezca el precio evaluado más bajo,

- presentara una cotización técnica sustancialmente conforme, y

- garantice la entrega, de acuerdo con el período de entrega definido en la Sección III - Requisitos del Comprador.

Y, haya sido evaluado de conformidad con el método de evaluación de las Cotizaciones especificado en el artículo 12.

En el momento de la adjudicación del Contrato, el Comprador se reserva el derecho a incrementar o disminuir la cantidad de servicios inicialmente especificados en la Sección III - Requisitos del Comprador, siempre que este cambio no sobrepase los siguientes porcentajes:

- Las cantidades podrán incrementarse en un porcentaje de: 10%

- Las cantidades podrán reducirse en un porcentaje de: No aplica.

y sin realizar modificación alguna de los precios unitarios o de otras condiciones de la Cotización o de la SdC.

Antes de la expiración del periodo de validez de las Cotizaciones, el Comprador notificará al Proveedor seleccionado que su Cotización ha sido seleccionada. La carta de notificación (en el Contrato bajo el título «Carta de Aceptación») deberá incluir el importe que el Comprador pagará al Proveedor para la ejecución del Contrato (monto al que se hace referencia a continuación y en los Documentos del Contrato bajo el término «Precio del Contrato»).

El Comprador notificará simultáneamente a los demás Proveedores el resultado de la Solicitud de Cotizaciones.

Mientras se prepara un Contrato formal y este es ajustado, la Carta de Aceptación constituirá el Contrato.

El Comprador responderá con prontitud, por escrito, a todos los Proveedores cuyas cotizaciones no fueron seleccionadas para adjudicación y que, con posterioridad a la notificación de la adjudicación soliciten por escrito las razones por las cuales sus cotizaciones no fueron seleccionadas.

Inmediatamente tras el envío de la Carta de Aceptación, el Comprador enviará al Proveedor seleccionado el formulario del Convenio de Contrato.

Msc. Rubén Jara Calle

AGENTE SUPERVISOR

PROGRAMA BDE/AFD/UE-LAIF

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.

## Sección II - Formularios de Cotización

Formulario de Presentación de la Cotización

[El Proveedor deberá rellenar este Formulario en papel membretado con su nombre y dirección]

Fecha:

SdC No.: ACN-SER-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2026

A:

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- Hemos examinado la Solicitud de Cotizaciones y no tenemos ninguna reserva al respecto;

- Ofrecemos proveer los siguientes Servicios de conformidad con la SdC y los plazos de entrega especificados en los Requisitos del Comprador, los servicios siguientes: 	___

___;

- El precio total de nuestra Cotización es:

- (Lote único), el precio total de la Cotización es de

- Nuestra Cotización será válida por un período de sesenta (60) días a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las cotizaciones de la SdC; esta cotización seguirá comprometiéndonos y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período;

- Si nuestra cotización es aceptada, nos comprometemos a obtener una Garantía de Cumplimiento del Contrato;

- Entendemos que la presente Cotización, así como la aceptación de dicha Cotización por escrito que figure en la notificación de adjudicación del contrato que nos dirija, se considerará un contrato entre nosotros, hasta que un contrato oficial sea establecido y firmado;

- Entendemos y aceptamos que el Comprador se reserva el derecho a anular el procedimiento de SdC y rechazar todas las Cotizaciones en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato sin incurrir en responsabilidad alguna ante los Proveedores; y

- Certificamos que hemos adoptado las medidas adecuadas para garantizar que ninguna persona que actúe en nuestro nombre pueda llevar a cabo prácticas prohibidas.

Nombre del Proveedor

Nombre de la persona debidamente autorizada para firmar la Cotización en nombre del Proveedor

Como 	_

Firma

Fecha ____________________________________________________________________

Anexo al Formulario de Presentación de la Cotización Declaración de Integridad, Elegibilidad y de Responsabilidad Ambiental y Social

Título de la oferta/de la propuesta/del Contrato firmado 	(el "Contrato")

A: 	(la "Entidad Contratante")

- Reconocemos y aceptamos que la Agence Française de Développement (la "AFD") solo financia los proyectos de la Entidad Contratante según sus propias condiciones, las cuales están determinadas por el Convenio de Financiamiento que lo vincula directa o indirectamente a la Entidad Contratante. La Entidad Contratante conserva la responsabilidad exclusiva de la preparación y aplicación del proceso de adquisición y de su ejecución. Por consiguiente, no puede existir vínculo jurídico alguno entre la AFD y nuestra empresa, nuestra Asociación en Participación, Consorcio o Asociación (APCA), y nuestros subcontratistas. Según se trate de un Contrato de obras, plantas y equipamientos, bienes, servicios de consultoría u otras prestaciones de servicios, la Entidad Contratante también se puede denominar Cliente o Comprador.

- Certificamos que no estamos, ni nadie que actúe en nuestro nombre, como tampoco ninguno de los miembros de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, en uno de los siguientes casos:

2.1	Estar o haber sido objeto de un procedimiento de quiebra, liquidación, administración judicial, salvaguarda, cesación de actividad o estar en cualquier otra situación análoga como resultado de un procedimiento similar;

2.2	Haber sido objeto, en los cinco años que preceden a esta Declaración, de una sanción administrativa definitiva, de una condena definitiva pronunciada por una autoridad competente, o de cualquier otra resolución sin litigio con efecto extintivo de la acción pública, ya sea (i) en el país en el que estamos establecidos, (ii) en el país de ejecución del Contrato, (iii) en el contexto de la adquisición o ejecución de un contrato financiado por la AFD, (iv) pronunciada por una institución de la Unión Europea o (v) pronunciada por una autoridad competente en Francia, por:

- haber incurrido en Prácticas Prohibidas, tal y como se definen en el Artículo 6.1 abajo establecido, o en cualquier otro delito en el contexto de una adquisición o ejecución de un contrato (en el supuesto de tal sanción, condena, o resolución sin litigio, disponemos de la posibilidad de adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria, como puede ser un programa de conformidad, para justificar que nosotros (o la persona que actúa en nuestro nombre, el miembro de nuestra APCA, o nuestro subcontratista) consideramos que dicha sanción, condena o resolución no es pertinente en el contexto de este Contrato, cuando proceda);

- haber participado en una organización criminal, incurrido en infracciones terroristas o relacionadas con actividades terroristas, con trabajo infantil o con otras infracciones vinculadas a la trata de seres humanos;

- haber creado una entidad en una jurisdicción diferente con la intención de sustraerse a sus obligaciones fiscales, sociales o a cualquier otra obligación legal aplicable en el territorio en el que se encuentra su sede social, su administración central o su principal establecimiento o por el hecho de ser una entidad creada con la intención de sustraerse a dichas obligaciones;

2.3	Haber sido objeto de una rescisión de contrato pronunciada por su exclusiva culpa en el transcurso de los últimos cinco años debido a un incumplimiento grave o persistente de sus obligaciones contractuales durante la ejecución de un contrato, siempre y cuando esta rescisión no haya sido objeto de una impugnación de su parte y que la resolución se encuentre en proceso o haya dado lugar a una decisión de justicia que invalide la rescisión por exclusiva culpa;

2.4	Ser objeto de una medida de inelegibilidad adoptada por uno de los bancos multilaterales de desarrollo signatarios del acuerdo de reconocimiento mutuo del 9 de abril del 2010 (si procede, podemos adjuntar a la presente Declaración de Integridad la información complementaria que permitiría considerar que dicha inelegibilidad no es pertinente en el marco de este Contrato);

2.5	No haber cumplido con nuestras obligaciones relativas al pago de los impuestos o de las cotizaciones sociales, según las disposiciones legales del país en el que estamos constituidos, o del país de la Entidad Contratante;

2.6	Haber producido falsos documentos o ser culpable de falsa(s) declaración (ones) al proporcionar los datos exigidos por la Entidad Contratante con motivo del presente proceso de adquisición y de adjudicación del Contrato.

- Certificamos que ninguno de nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, ni nuestros accionistas directos o indirectos, ni nuestras filiales, que actúen con nuestro conocimiento o consentimiento:

3.1 	Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones individuales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia;

3.2 	Es directa o indirectamente objeto, está controlado por una persona o una entidad que es objeto, o actúa en nombre o por cuenta de una persona o una entidad que es objeto de sanciones sectoriales impuestas por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia;

3.3 	Es inelegible para la realización del Proyecto debido a cualquier otra medida de sanciones internacionales pronunciada por las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia.

- Certificamos que ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, así como ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, estamos [ni hemos estado (en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)] en ninguna de las situaciones de conflicto de interés siguientes:

4.1	Ser un accionista que controle a la Entidad Contratante o una filial controlada por la Entidad Contratante, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y resuelto a su satisfacción;

4.2	Tener relaciones de negocios o familiares con algún miembro de los servicios de la Entidad Contratante implicada en el proceso de adquisiciones o la supervisión del Contrato que resulte, a menos que el conflicto resultante se haya puesto en conocimiento de la AFD y resuelto a su satisfacción;

4.3	Controlar o estar controlado por otro candidato, oferente o consultor, estar bajo control de la misma empresa que otro candidato, oferente o consultor, recibir de otro candidato, oferente o consultor o conceder a otro candidato, oferente o consultor, directa o indirectamente, subvenciones, tener el mismo representante legal que otro candidato, oferente o consultor, mantener, directa o indirectamente, contactos con otro candidato, oferente o consultor permitiendo (i) haber dado, y/o dar acceso a informaciones contenidas en nuestras respectivas candidaturas, ofertas o propuestas que pueden falsear la competencia, (ii) impactarlas, o (iii) influir en las decisiones de la Entidad Contratante;

4.4	Estar implicado en una misión de servicios de consultoría que, por su naturaleza, es o podría ser incompatible con la misión que debería efectuar para la Entidad Contratante;

4.5	Haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado con una persona física o moral que preparó las especificaciones, términos de referencia u otros documentos que se utilizaron con motivo del procedimiento de adquisiciones del presente Contrato, y que contienen disposiciones que pudieran favorecer una candidatura, oferta o propuesta;

4.6	Tener, o haber tenido acceso, haber preparado personalmente, estar o haber estado asociado con una persona física o moral que tiene o ha tenido acceso, o preparó las especificaciones, planos, cálculos, estudios y otros documentos que no han sido comunicados a todos los candidatos, oferentes o consultores con motivo del presente proceso de adquisiciones, y que por consiguiente confieren una ventaja competitiva indebida;

4.7 	En el caso de un procedimiento que tiene por objeto la adjudicación de un Contrato de obras, plantas y equipamientos o bienes, estar contratado, o estar próximo a serlo (o que una de las empresas a la que estamos afiliados lo esté, o esté próxima a serlo), para efectuar la supervisión o el control de las prestaciones en el marco del Contrato.

- Si somos una entidad o una empresa pública, para participar en una licitación, certificamos que gozamos de autonomía jurídica y financiera y que nos regimos según las normas del derecho comercial.

- En el contexto del proceso de adjudicación y ejecución del Contrato:

6.1 	Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, hemos cometido ni cometeremos ningún tipo de Prácticas Prohibidas según se definen en el documento que lleva por título “Política General del grupo AFD en materia de prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas”, que se encuentra a disposición en el sitio internet de la AFD.

6.2 	Ni nosotros, ni nadie que actúe en nuestro nombre2, como tampoco ningún miembro de nuestra APCA, ni ninguno de nuestros subcontratistas, vamos a comprar o proporcionar [hemos comprado o proporcionado (en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)] material ni intervenir [ni hemos intervenido (en caso de financiamiento retroactivo de un contrato ya adjudicado)] en sectores que estén bajo embargo de las Naciones Unidas, la Unión Europea o Francia.

- Nos comprometemos a, y nos comprometemos a que todo aquel que actúe en nuestro nombre2, cualquier miembro de nuestra APCA, cualquier subcontratista se comprometa a:

7.1	cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato.

7.2	implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o prescripciones aplicables al Contrato.

7.3	respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del Contrato; indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para los trabajadores directos o indirectos.

7.4	implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.

7.5	mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de ejecución del Contrato.

- Nosotros, cualquier persona que actúe en nuestro nombre2, los miembros de nuestra APCA, nuestros subcontratistas, nuestros accionistas directos o indirectos, y nuestras filiales, autorizamos a la AFD a llevar a cabo investigaciones, y en particular a revisar los documentos y registros contables relativos al proceso de adjudicación y ejecución del Contrato, incluyendo, aunque sin limitarse a ello, nuestros procesos y procedimientos internos relacionados con el cumplimiento de las sanciones internacionales pronunciadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, y a someterlos a una auditoría por auditores designados por la AFD.

- Declaramos que pagamos, o que vamos a pagar, comisiones, ventajas, honorarios, gratificaciones o gastos relacionados con el procedimiento de adjudicación o ejecución del Contrato en beneficio de la(s) tercera(s) persona(s) siguiente(s) (por ejemplo, un intermediario/agente)(*):

| Nombre del beneficiario | Datos | Motivo | Monto (Precisar la divisa) |
| --- | --- | --- | --- |
| _________________ | _________________ | _________________ | ________________ |
| _________________ | _________________ | _________________ | ________________ |
| _________________ | _________________ | _________________ | ________________ |

(*): Si no se efectuó, o no se efectuará, ningún pago, indicar "Ninguno".

- Nos comprometemos a comunicar sin plazo alguno a la Entidad Contratante, que a su vez informará a la AFD, cualquier cambio de situación con respecto a los puntos que preceden, incluso en caso de medidas de sanción o de embargo adoptadas por las Naciones Unidas, la Unión Europea y/o Francia, tras la firma de la presente Declaración.

Nombre: 	En calidad de:

Debidamente autorizado para firmar por y en nombre de :

Firma:

En la fecha:

Formularios de precios

[El Proveedor deberá rellenar todos los espacios en blanco en los siguientes formularios de acuerdo con las instrucciones que figuran a continuación. La lista de artículos en la columna 1 de la Lista de precios debe ser idéntica a la lista de Suministros y Servicios relacionados proporcionada por el Comprador en la Sección III - Requisitos del Comprador. ]

Cotización de Servicios: Listado de Precios N°1

Servicios a proveerse en Ecuador (cantones de Otavalo y Antonio Ante)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio No. | Descripción de los Servicios | Cantidad (número de unidades Kilómetros) | Precio unitario | Estimación de los derechos de IVA en caso de adjudicación del contrato | Precio total por servicio sin impuestos (Columnas 3x4) |
| 1 | SERVICIO DE TELEDETECCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE | 500 KM | [Indique el precio unitario en USD.] | [Indique, para cada servicio, la estimación en USD., el IVA si se adjudica el contrato] | [Indique en USD. el coste total por servicios sin incluir los impuestos de la columna 5] |
| 2 | SERVICIO DE GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE | 125 KM | [Indique el precio unitario en USD.] | [Indique, para cada servicio, la estimación en USD., el IVA si se adjudica el contrato] | [Indique en USD. el coste total por servicios sin incluir los impuestos de la columna 5] |
| El valor de los servicios incluye los servicios de capacitación y todo el alcance de los Términos de Referencia. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Precio de la Cotización (sin incluir los impuestos) |  |
|  |  |  |  | Importe estimado del IVA y otros impuestos adeudados en caso de adjudicación del contrato |  |

Nombre del Proveedor:	 [inserte el nombre del Proveedor]

Nombre y firma de la persona autorizada:	 [inserte el nombre y la firma]

Fecha:	 [inserte la fecha]

Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Cotización

Fecha: _______________________

Solicitud de Cotizaciones No.: ACN-SER-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2026

A: [Nombre del Comprador]

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las cotizaciones deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Cotización.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el Comprador por un período de tres años contado a partir del siguiente día de la notificación de la resolución de adjudicación o incumplimiento de la violación expresa de las condiciones que se enlista más abajo, si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la Cotización si:

- Retiráramos nuestra Cotización durante el período de validez de la Cotización especificado por nosotros en el Formulario de Presentación de la Cotización o durante cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya acordado; o

- Después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra Cotización durante el período de validez de la misma o cualquier otra extensión del periodo de validez que se haya acordado, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento del Contrato si es requerida, de conformidad con las IAO.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Cotización expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos un comunicado con el nombre del Proveedor seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra Cotización.

Nombre y Firma: _____________________________ como ____________________, persona debidamente autorizada a firmar* la Cotización en nombre de: [nombre del Proveedor]

Fechada el: [indicar fecha]

Sello (si procede)

[Nota: En el caso de un consorcio de empresas, la Declaración de Mantenimiento de la Cotización debe hacerse en nombre de todos los miembros del consorcio que presente la Cotización.]

* Adjuntar el Poder para firmar la Cotización.

Modelo de Autorización del propietario de la Tecnología Satelital

[El Proveedor solicitará al propietario de la Tecnología Satelital que complete este formulario de acuerdo con las instrucciones indicadas. Esta carta de autorización deberá estar escrita en papel membretado del Propietario de la tecnología satelital y deberá estar firmada por la persona debidamente autorizada a firmar documentos que comprometan el propietario. El Proveedor deberá incluir esta carta en su Cotización, si así se establece en la SdC.]

Fecha: 	[indique la fecha (día, mes, año) de la entrega de la cotización]

SdC No.: ACN-SER-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2026

A: BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR BDE B.P.

CONSIDERANDO QUE:

[indíquese el nombre completo del Proveedor] somos propietarios de la Tecnología Satelital para prestar el Servicio de Teledetección [indique el nombre de la Tecnología] con domicilio ubicado en [indíquese la dirección completa].

Por la presente autorizamos [indicar el nombre completo del Proveedor/Oferente] a presentar una Cotización y, eventualmente, a firmar un contrato con usted para la Solicitud de Cotizaciones No ACN-SER-BDE/AFD/UE-LAIF-001-2026, para estos Servicios: “SERVICIO DE TELEDETECCIÓN Y GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE”.

Por este medio extendemos nuestro aval y plena garantía, de acuerdo con la Cláusula 20 de las Condiciones del Contrato para los Servicios ofrecidos por la firma antes mencionada.

Firma 	 
[indíquese la firma]

Nombre 	
[indíquese el nombre completo del representante autorizado del Propietario de la Tecnología Satelital]

Como 	
[indicar cargo]

Debidamente habilitado para firmar la Autorización del Propietario de la Tecnología Satelital para y en nombre de: [indicar el nombre completo del Propietario de la Tecnología Satelital]

En fecha de _______________________________________________________________________
[indicar fecha de la firma]

# PARTE II - Requisitos relativos a los Servicios

## Sección III - Requisitos del Comprador

1. Listado de Servicios y Plazo de Entrega

| Servicio No. | Descripción de los Servicios | Cantidad | Unidad de Medida | Lugares de desarrollo y entrega | Plazo de entrega a partir del día siguiente de la suscripción del contrato |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SERVICIO DE TELEDETECCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE (incluye los servicios de capacitación y todo el alcance de los Términos de Referencia) | 500 | Km | OTAVALO Y ANTONIO ANTE | [Indicar plazo de acuerdo a la metodología que proponga] Hasta *** días desde el siguiente día de la suscrición del contrato, (plazo que debe estar inmerso dentro del plazo total de hasta 120 días) |
| 2 | SERVICIO DE GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE (incluye los servicios de capacitación y todo el alcance de los Términos de Referencia) | 125 | Km | OTAVALO Y ANTONIO ANTE | Hasta 120 días desde el siguiente día de la suscrición del contrato |

| 2. Listado de Servicios Conexos y Plan de Cumplimiento [No Aplica] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servicio | Descripción del Servicio | Cantidad | Unidad de Medida | Lugar donde se prestarán los Servicios | Fecha(s) de finalización de los servicios |
| [indique la referencia del Servicio] | [indique la descripción del Servicio] | [indique la cantidad de servicios a prestar] | [indique la unidad de medida] | [indique el lugar de prestación del servicio] | [indique la/la fecha(s) de finalización exigida(s)] |
|  | [Capacitación] |  |  |  |  |
|  | [Mantenimiento] |  |  |  |  |
|  | [Lista de piezas de repuesto] |  |  |  |  |
|  | [Lista de consumibles] |  |  |  |  |

3. Términos de Referencia

“SERVICIO DE TELEDETECCIÓN Y GEOFONAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE DEL GAD OTAVALO Y DEL GAD ANTONIO ANTE”

# ANTECEDENTES

Con fecha 20 de noviembre de 2015, el Directorio de la Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF) de la Unión Europea (UE), aprobó un subsidio por el monto de € 10.000.000 a favor de la Agence Française de Développement (AFD) para el financiamiento de un Programa de Asistencia Técnica (AT) de apoyo a las inversiones en los sectores del agua, saneamiento y gestión de residuos sólidos, operados por los municipios ecuatorianos y/o sus empresas públicas, a ser ejecutado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P).

Con fecha 22 de enero de 2018, el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.) firmó el Convenio de Asistencia Técnica CEC1011 01 S con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para el financiamiento del Programa para apoyo a las inversiones en los sectores del agua potable, saneamiento y gestión de residuos sólidos (PFA), operados por los municipios ecuatorianos (GADM) y/o sus empresas públicas (EP), a ser ejecutado por el BDE B.P.; las partes con fecha 28 de junio de 2021, suscribieron una enmienda al Convenio CEC1011 01 S, para ampliar su plazo de 42 a 60 meses; y, con fecha 13 de diciembre del 2022, suscribieron la Adenda 2 de ampliación de plazo para suscripción de contratos y comprometimiento de fondos del convenio hasta 21 de enero del 2025 y para ejecución de gastos hasta 21 julio del 2025. Con fecha 10 de julio de 2025 las partes suscribieron la Adenda 3 al convenio con la ampliación de plazo de ejecución de gastos hasta 31 de diciembre del 2026 y autorización para aplicar las Normas vigentes de Adquisiciones para Contratos Financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo “AFD” en Países Extranjeros.

Mediante Decisión Nro. 2019-GGE-144 de fecha 10 de julio de 2019, el señor Gerente General del BDE B.P., resolvió expedir el Reglamento Operativo del Programa (ROP) de Cooperación de Asistencia Técnica para el fortalecimiento de la gestión de servicios y el desarrollo de las inversiones de agua potable, saneamiento y residuos sólidos, en el Marco del Programa BDE/AFD/UE-LAIF; reformado mediante Decisión Nro. 2021-GGE-166 de 25 de junio de 2021 y Decisión Nro. 2023-GGE-167 de 30 de agosto de 2023, suscritas por el señor Gerente General del BDE B.P.  El ROP del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, tiene como propósito establecer los términos, condiciones, procedimientos, normas, mecanismos y niveles de responsabilidad que regirán la ejecución del “Programa de Cooperación de Asistencia Técnica para el Fortalecimiento de la Gestión de Servicios y el Desarrollo de las Inversiones de Agua Potable, Saneamiento y Residuos Sólidos”, en el marco del Programa BDE/AFD/UE-LAIF, a fin de cumplir con el Convenio de Financiamiento CEC1011 01 S.

Con fecha 13 de octubre del 2021, mediante Decisión No. 2021-GGE-218, el Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., delegó al Agente Supervisor de la Unidad de Gestión de Programa BDE/AFD/UE-LAIF, para que ejerza las atribuciones previstas o conferidas en materia de adquisiciones o contrataciones al BDE B.P. en el Convenio de Financiamiento Nro. CEC1011 01S, de manera no limitante, actuando en la dirección y gestión relacionada con el inicio, autorización de las contrataciones, cancelación o declaratoria de procedimiento desierto y suscripción de contratos de los procedimientos de contratación de consultoría, bienes y servicios de no consultoría establecidos en las Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la Agencia Francesa de Desarrollo “AFD” en Países Extranjeros.

# JUSTIFICACIÓN

De conformidad con los objetivos del Programa BDE/AFD/UE-LAIF conocido por su marca PFA como Programa de Fortalecimiento de Servicios de Agua y Saneamiento, reflejados en el Reglamento Operativo, la ayuda no reembolsable LAIF está destinada al financiamiento de las siguientes acciones:

- Estudios de pre inversión para contribuir a la identificación y a un buen diseño de los futuros programas de inversión del BDE B.P.

- Asistencia técnica (AT) para el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados y/o de sus empresas públicas beneficiarias del programa de inversión financiado por la AFD y el BDE B.P.; esta línea incluye también el financiamiento de los equipos necesarios para la gestión permanente de los programas como acompañamiento a la asistencia técnica.

- Gestión del Programa LAIF.

- Acciones de gestión/comunicación / evaluación, auditoría del Programa LAIF.

Para ello, el Programa comprende la ejecución de 2 componentes por un monto total de Euros € 10 millones como se detalla a continuación:

| Desglose Indicativo excluyendo IVA Total (M€) |  |
| --- | --- |
| Componente | Total (M€) |
| Componente 2: Estudios de pre-inversión | 1,70 |
| Componente 3: Asistencia Técnica | 8,3 |
| Subcomponente 3.1 Asistencia Técnica a GAD´s | 6,30 |
| Subcomponente 3.2 Gestión de Programa | 1,80 |
| Subcomponente 3.3 Comunicación/Visibilidad | 0,11 |
| Subcomponente 3.4 Auditoria Externa, Evaluación | 0,09 |
| Total (M€) | 10,00 |

Fuente: Adenda Nro. 2 al Convenio CEC1011 01 S

El componente 2 de Preinversión  y el subcomponente 3.1 de Asistencia Técnica a GADM del componente 3, son los misionales del programa. Mientras que los subcomponentes 3.2 Gestión del Programa, 3.3 Comunicación y Visibilidad y 3.4 Auditoría son los operacionales y de apoyo a los misionales.

En la descripción del proyecto del Convenio de Financiamiento en su versión traducida al español se establece:

“… El componente 3 – Asistencia Técnica

“La Asistencia Técnica (AT) para el fortalecimiento de la capacidad institucional de los GAD es el principal componente de la cooperación técnica.

La AT para los GAD se enfocará en cuatro principales tipos de actividades: administrativa, financiera, comercial y operacional y podrá constar en las siguientes actividades:

Administrativa: modelo y organización adecuada de la entidad responsable de la provisión de los servicios y capacidad de acuerdo al número de usuarios, costos, capacidad técnica, compromiso político, recursos económicos, sostenibilidad de los servicios, etc. Esta actividad podrá incluir un apoyo específico a unos GAD y/o sus EP durante la fase de implementación de las inversiones financiadas por el préstamo AFD, particularmente para los proyectos más grandes o complejos del programa.

Financiera: modelo financiero aplicado por los proveedores de servicios y definición/implementación de los procesos de monitoreo, registro y gestión de los recursos relacionados con la gestión presupuestaria y contable, la facturación y recolección y los recursos informáticos.

Comercial: estructuración de la venta y recolección de los servicios, aplicando el concepto de auto-recuperación (ingresos/costos >1) de los servicios para asegurar la provisión de servicios eficientes y de calidad a los usuarios finales.

Operacionales: acciones, actividades o procesos necesarios para proveer servicios bajo condiciones eficientes y efectivas, incluye diferentes módulos respecto a la gestión de servicios de agua potable, saneamiento y gestión de residuos sólidos (en el caso de agua potable, captación, abastecimiento, almacenamiento y distribución) (...)”.

En este sentido, la  Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. (BDE B.P.) y el Programa PFA tomaron la decisión de apoyar con la implementación de la prelocalización satelital de fugas en redes de agua potable operados por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, seguido de una campaña de geofonamiento en los puntos de interés y en los tramos definidos por los beneficiarios, de tal manera que estos puedan realizar una intervención integral en las fugas detectadas, lo cual permitirá obtener una reducción de las pérdidas de tipo físicas en las redes (fugas).

En el Plan de Adquisiciones y Compras (PAyC) del programa, consta la contratación del Servicio de Teledetección y Geofonamiento de las Redes de Agua Potable del GAD Otavalo y del GAD Antonio Ante.

# OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Contratar el servicio de Teledetección y Geofonamiento de las Redes de Agua Potable de las zonas urbanas consolidadas del GADM Otavalo y del GADM Antonio Ante.

# OBJETIVO GENERAL

Realizar la prelocalización satelital de fugas en redes de agua potable operados por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante, seguido de una campaña de geofonamiento en los puntos de interés y en los tramos definidos por los beneficiarios, para lo cual se Anexa el catastro de redes de agua potable de cada uno de los beneficiarios en donde se realizarán los trabajos de prelocalización.

  - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar la prelocalización satelital de fugas en los 300 km de las Redes de Agua Potable de las zonas urbanas consolidadas que son operadas por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo.

- Realizar la prelocalización satelital de fugas en los 200 km las Redes de Agua Potable de las zonas urbanas consolidadas que son operadas por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante.

- Realizar el Geofonamiento de 125km en los Puntos de Interés (POI) identificados en la prelocalización satelital realizada.

- Capacitar al personal técnico Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante en el uso y aplicación de tecnologías de teledetección y geofonamiento.

# ALCANCE

El servicio de Teledetección y Geofonamiento de las Redes de Agua Potable se enfocará en la ubicación de las fugas visibles y no visibles para la posterior intervención de los beneficiarios en la reparación de las mismas.

Para cumplir con este servicio el oferente adjudicado deberá realizar las siguientes actividades:

- Elaboración de un Plan de trabajo y Plan de capacitación detallado, cuya metodología debe contemplar como mínimo las siguientes actividades:

- Fase 1: Análisis y Planificación

- Fase 2: Teledetección de las redes de agua potable objeto del presente proyecto.

- Fase 3: Geofonamiento

- Fase 4: Capacitación

- Fase 5: Reporte final

- Elaboración de un reporte de fugas elaborado en una capa del Sistema de Información Geográfica con la ubicación de los Puntos de Interés (POI), es decir los tramos de red identificados para la realización de las actividades de geofonamiento) en formato SHP y KML para su geofonamiento en redes de agua potable de las zonas de estudio. El reporte debe contener como mínimo lo siguiente:

- Descripción de las actividades realizadas

- Capa del Sistema de Información Geográfica con la ubicación de los Puntos de Interés (POI) en formato SHP y KML.

- Fichas de Fugas individuales con mapas imprimibles en formato PDF con detalles y ubicación de cada POI

- Ejecución del geofonamiento en los Puntos de Interés identificados y elaboración de una capa del Sistema de Información Geográfica con la ubicación de las fugas detectadas y respaldos de que se marcaron en territorio (señal pintada en la acera, vía, etc.)

- Capacitación al personal delegado por las entidades beneficiadas y por el administrador del contrato en al menos los siguientes temas:

- Descripción de la metodología (Teledetección Satelital)

- Implementación y análisis de las tareas de la metodología

- Teledetección vs metodologías tradicionales

- Conceptos y mejoras prácticas para el geofonamiento en campo

Las capacitaciones se realizarán a través de 4 talleres que abordarán cada uno de los temas antes referidos, y la duración de cada taller será al menos 5 horas,

- Informe final con todas las actividades realizadas y un resumen de los principales indicadores obtenidos, en los que se debe considerar como mínimo: kilómetros inspeccionados, porcentaje de kilómetros geofonado en función a los kilómetros de red analizados, número de fugas por kilómetro geofonado, estimado de caudal a recuperar y otros que el oferente considere relevantes como parte de los resultados.

# CONDICIONES DEL SERVICIO

Para la planificación e implementación del servicio de Teledetección y Geofonamiento de las Redes de Agua Potable, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

- El oferente seleccionado, para los trabajos de Teledetección, en caso de requerir visitas de campo, estas serán coordinadas previamente con el Administrador del Contrato, para lo cual, en los 5 días siguientes a la firma del contrato, el oferente seleccionado deberá presentar un plan de trabajo y de capacitación para aprobación del Administrador de Contrato.

- Para la etapa de geofonamiento el trabajo de campo se realizará en los GADM Otavalo y Antonio Ante, con el acompañamiento del equipo delegado por los GADM y por el Administrador del Contrato.

# PRESUPUESTO REFERENCIAL DE LOS SERVICIOS

El presupuesto referencial es de USD. $100.00,00 (cien mil dólares de los Estados Unidos de América 00/100) más IVA.

# PRODUCTOS ESPERADOS

El Contratista deberá entregar los siguientes entregables:

Tabla 1 ENTREGABLES

| ENTREGABLE # | DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR |
| --- | --- |
| I | - Informe en el que conste el reporte de Teledetección con sus respectivos anexos. El informe además debe contener como mínimo lo siguiente: - Descripción de las actividades realizadas - Capa del Sistema de Información Geográfica con la ubicación de los Puntos de Interés (POI) en formato SHP y KML. - Fichas de Fugas individuales con mapas imprimibles en formato PDF con detalles y ubicación de cada POI |
| II | - Prestación de servicio de geofonamiento con su respectivo informe, que debe incluir una capa del Sistema de Información Geográfica con la ubicación de las fugas detectadas y respaldos de que se marcaron en territorio (señal pintada en la acera, vía, etc.) - Informe final con todas las actividades realizadas, en el que se incluya los respaldos de la capacitación impartida y un resumen de los principales indicadores obtenidos, en los que se debe considerar como mínimo: kilómetros inspeccionados, porcentaje de kilómetros geofonado en función a los kilómetros de red analizados, número de fugas por kilómetro geofonado, estimado de caudal a recuperar y otros que el oferente considere relevantes como parte de los resultados. |

# INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD CONTRANTE

La entidad contratante facilitará al contratista lo siguiente:

- Catastro existente de las redes de agua potable previamente levantados por la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y de la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante. Esta información se la tiene en formato DWG.

# OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Obligaciones del Contratista:

  - Prestar los servicios, de conformidad con lo establecido en los documentos de licitación, términos de referencia y oferta presentada.

  - Contar con equipos, insumos y personal capacitado y/o calificado que brinde el servicio de Teledetección y Geofonamiento.

  - Entregar los productos y documentos requeridos previstos en “productos esperados” y en “plazo y forma de pago” del presente términos de referencia.

  - El Contratista deberá garantizar que el servicio contratado se lo realice de forma eficaz, eficiente y organizada, respetando el cronograma establecido para el servicio.

- Ejecutar las actividades logísticas que demande el presente servicio.

Obligaciones de la Contratante y las entidades beneficiarias:

  - Designar el Administrador del Contrato.

  - Comunicar la lista y contactos de los delegados para el acompañamiento de las actividades de campo.

  - Firmar el acta de entrega recepción definitiva.

  - Las entidades beneficiarias deberán delegar un técnico responsable de acompañar al administrador del contrato durante la ejecución del contrato.

# PLAZOS Y FORMA DE PAGO

PLAZO:

El plazo para la provisión de los servicios será de hasta 120 días contado a partir del siguiente día de la firma del contrato.

Nota: El oferente deberá incluir en su oferta la metodología a emplear sí como los plazos de los diferentes entregables, los cuales en su totalidad no deben ser mayores a los 120 días.

FORMA DE PAGO:

La forma y condiciones de pago al Proveedor en virtud del Contrato serán las siguientes:

ANTICIPO:

El treinta por ciento (30%) del Precio del Contrato se pagará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, para lo cual se deberán emitir las garantías correspondientes.

PAGOS:

Los pagos de los entregables se realizarán según se detalla a continuación:

Tabla 2 PAGOS

| # | PORCENTAJE (%) | ENTREGABLE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50% | Entregable I |
| 2 | 50% | Entregable II |

De cada pago de los diferentes entregables, se descontará el 30% entregado en calidad de anticipo

# MULTAS

El Programa BDE/AF/UE-LAIF, a través del Administrador de contrato aplicará multas por retrasos o incumplimientos. La multa será del cinco por mil (1 x 1.000) del valor del producto incumplido; igual multa se aplicará por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae en virtud de este instrumento.

# CONDICIONES ADICIONALES

Precio:

El precio de la oferta deberá cubrir todas las actividades y costos necesarios para que el oferente preste los servicios objeto de la contratación en cumplimiento de los términos de referencia correspondientes y a entera satisfacción de la entidad contratante.

# ADMINISTRACIÓN

El agente supervisor del programa BDE/AFD/UE-LAIF o su delegado será el administrador del contrato y realizará la supervisión y coordinación con todo lo relacionado al contrato.

4. Planos

[No aplica]

Esta Solicitud de Cotizaciones incluye los siguientes planos:

| Listado de Planos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plano No. | Nombre del Plano | Objetivo |

5. Inspecciones y pruebas

[No aplica]

# TERCERA PARTE - Contrato

## Sección IV - Condiciones del Contrato

| Definiciones | - Los siguientes términos y expresiones tendrán el significado que se les atribuye aquí: - Por “AFD” se entiende la Agencia Francesa de Desarrollo. - “Bienes” significa todos los productos, materias primas, maquinaria y equipos y/o cualquier otro material que el Proveedor está obligado a suministrar al Comprador en cumplimiento del Contrato. (NO APLICA). “Servicios” significa todos los servicios principales relacionadas con el objeto del contrato, por los vuales el contratista está obligado a prestar al Comprador en cumplimiento del Contrato - “CC” significa las Condiciones del Contrato. - “Comprador” significa la entidad que compra los Servicios, tal como se identifica en el artículo 2 de las CC. - “Contrato” significa el Convenio de Contrato firmado por el Comprador y el Proveedor, junto con los Documentos del Contrato contemplados en él, incluidos todos los documentos adjuntos, anexos y todos los documentos que se hayan incorporado por medio de referencia. - “Día” designa un día natural. - Por “Documentos del Contrato” se entiende los documentos contemplados en el Convenio de Contrato, incluidas enmiendas ulteriores a dichos documentos. - “Finalización” significa el cumplimiento de la prestación de los Servicios Conexos, si corresponde, por parte del Proveedor, de acuerdo con los términos estipulados en el Contrato. - “Lugar de destino” significa el lugar indicado en el artículo 2 de las CC. - “País de Entrega” significa el país identificado en el artículo 2 de las CC. - “Parte” significa el Comprador o el Proveedor, como establezca el contexto, y «Partes» significa ambas Partes. - “Precio del Contrato” significa el precio pagadero al Proveedor, de conformidad con el Convenio de Contrato firmado, sin perjuicio de cualquier adición, modificación o deducción de dicho monto que pueda efectuarse en virtud del Contrato. - “Proveedor” significa toda persona física o jurídica, privada o entidad pública, o cualquier combinación de estas, cuya oferta para ejecutar el Contrato haya sido aceptada por el Comprador y que se designe como tal en el Convenio de Contrato. - “Servicios Conexos” significa todos los servicios relacionados con la entrega de los Servicios principales y/o cualquier otro servicio que el Proveedor está obligado a prestar al Comprador en cumplimiento del Contrato. - “Subcontratista” significa toda persona física jurídica, privada o entidad pública, o cualquier combinación de estas, a la que el Proveedor ha subcontratado para que suministren una parte de los Servicios principales o presten parte de los Servicios Conexos. |
| --- | --- |
| Comprador, País de Entrega, Lugar de destino | - El Comprador es: Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y los beneficiarios finales son: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante. - El País de Entrega es: Ecuador. - El/los Lugar(s) de destino y el/los sitio(s) del proyecto es: en las instalaciones de Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante. |
| Incoterms (No aplica) | - Los términos comerciales tendrán el significado establecidos por los Incoterms publicados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI), versión 2020. |
| Notificaciones y dirección para Notificaciones | - Toda Notificación entre las partes en virtud de este Contrato deberá cursarse por escrito a la dirección indicada abajo utilizando el medio más rápido como el correo electrónico, con acuse de recibo. Dirección para Notificación al Comprador: Atención: Programa BDE/AFD/UE-LAIF Dirección postal: Av. Amazonas y Unión Nacional de Periodistas, Edif. Plataforma de Gestión Gubernamental de Gestión Financiera, Piso Siete – Bloque Morado. Ciudad: Quito Código postal: 170507 País: Ecuador Teléfono: Dirección electrónica: bde-afd-ue-laif@bde.fin.ec Dirección para Notificación al Proveedor: [Indique el nombre del oficial autorizado para recibir notificaciones] [Título/cargo] [Unidad departamental] [Dirección] [Dirección de correo electrónico] |
| Ley que rige | 5.1 La ley que rige será la ley de la República del Ecuador |
| Resolución de Disputas | Los métodos alternativos de solución de conflictos serán realizados de acuerdo con los procedimientos normados en la legislación ecuatoriana. Si se suscitaren divergencias o controversias en la interpretación o ejecución del presente contrato, cuando las Partes no llegaren a un acuerdo amigable directo o de amigable composición, podrán utilizar la mediación como método alternativo para la solución de controversias en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. En el evento de que el conflicto no fuere solucionado mediante este mecanismo de solución de controversias, las Partes renuncian expresamente a la jurisdicción ordinaria, y se someten a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos previstos en la Ley de Arbitraje y Mediación de la República del Ecuador, al reglamento de funcionamiento del centro de mediación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Quito y a las siguientes normas: a) Previamente a iniciar el trámite del arbitraje, las partes someterán la controversia a mediación para lograr un acuerdo mutuamente satisfactorio, en el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado con sede en Quito. b) En el evento de que el conflicto no fuere resuelto en la mediación, las partes se someten a arbitraje administrado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. El Tribunal estará conformado por tres árbitros principales y un alterno y serán seleccionados de la siguiente forma: cada una de las partes, en el término de cinco (05) días contados desde la citación de la demanda arbitral, elegirá su árbitro que podrá o no pertenecer a la lista oficial proporcionada por el Centro de Arbitraje y Mediación y los dos árbitros elegidos escogerán al tercer árbitro, quien presidirá el Tribunal y al árbitro alterno. El tercer árbitro y el árbitro alterno podrán ser seleccionados de la lista oficial proporcionada por el Centro de Arbitraje y Mediación, en el término de cinco (05) días contados a partir de la fecha en que ambos árbitros nombrados por las partes hayan manifestado por escrito su aceptación de desempeñar el cargo. Las Partes podrán objetar la designación de un árbitro si apareciere alguna revelación de dicho árbitro que comprometa su imparcialidad e independencia, para lo cual el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito suspenderá el término correspondiente hasta que se resuelva sobre tal revelación. En el evento en que alguna de las partes o los árbitros designados por éstas, no efectuaren las designaciones que les corresponden dentro del término previsto, éstas se efectuarán por sorteo, a pedido de cualquiera de las partes, conforme lo establece el inciso quinto del artículo 16 de la Ley de Arbitraje y Mediación. c) Las partes autorizan al Tribunal Arbitral para que ordene y disponga medidas cautelares que procedan y se ajusten a la normativa procesal ecuatoriana, y para la ejecución de tales medidas; el Tribunal solicitará el auxilio de funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos que sean necesarios, sin tener que recurrir a juez ordinario alguno. d) El laudo que expida el Tribunal Arbitral deberá fundarse en derecho y por consiguiente sujetarse al contrato, a la ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. e) Las partes se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida. f) Los costos y gastos arbitrales que genere el proceso arbitral serán cubiertos por el demandante. g) El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, en las instalaciones del centro de arbitraje y mediación de la Cámara de Comercio de Quito y su tramitación será confidencial. h) Si el Tribunal Arbitral declarara que no tiene competencia para resolver la controversia, ésta se someterá al procedimiento establecido en el Código Orgánico General de Procesos, siendo competente para conocer y resolver la controversia el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que ejerce jurisdicción en el domicilio de la entidad contratante. Para tal efecto, el Tribunal Arbitral deberá conocer y resolver en la audiencia de sustanciación todas las excepciones previas que la parte demandada haya propuesto en su escrito de contestación a la demanda, con excepción de aquellas que se refieran a la caducidad y prescripción que serán resueltas en el laudo arbitral. i) La contratista renuncia a utilizar la vía diplomática para todo reclamo relacionado con este contrato. Si la contratista incumpliere este compromiso, la contratante podrá dar por terminado unilateralmente el contrato y hacer efectivas las garantías. j) La legislación aplicable a este contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la contratista declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al presente contrato. La legislación aplicable a este Contrato es la ecuatoriana. En consecuencia, la CONTRATISTA declara conocer el ordenamiento jurídico ecuatoriano y, por lo tanto, se entiende incorporado el mismo en todo lo que sea aplicable al Contrato. |
| Documentos de Embarque y otros documentos a entregar | No aplica |
| Precio del Contrato | - El Precio del Contrato es de: ********** sin incluir el IVA - Los precios unitarios solicitados por el Proveedor para los Servicios (incluidos los servicios de capacitación y requerimientos de los Términos de Referencia) conforme al Contrato no variarán de los precios cotizados por el Proveedor y aceptados por el Comprador. |
| Condiciones de Pago | - El pago de los Servicios (incluidos los servicios de capacitación) se efectuará en la moneda o monedas previstas en el Listado de Precios. - El método y condiciones de pago al Proveedor en el marco de este Contrato son las siguientes: ANTICIPO: El treinta por ciento (30%) del Precio del Contrato se entregará dentro de los treinta (30) días siguientes a la firma del Contrato, contra solicitud de pago y presentación de una póliza de seguros o garantía bancaria por el monto equivalente y válida emitida por una Aseguradora o Banco, aceptados por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., hasta que los Servicios hayan sido entregados a conformidad y de acuerdo a las Términos de Referencia. La garantía por el anticipo se entregará previo la transferencia del pago respectivo y conforme el formulario de garantía de pagos anticipados; además dicha garantía debe estipular las condiciones de incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución el requerimiento de la entidad contratante, beneficiaria de la garantía CONTRA ENTREGA: El cien por ciento (100%) del Precio del Contrato, descontando el porcentaje entregado en calidad de anticipo, se pagará de conformidad con lo previsto en los Términos de Referencia, y previa aceptación de la entrega respectiva, emitida por el Comprador. - Los pagos al Proveedor se efectuarán en la siguiente cuenta bancaria: [Indicar la cuenta(s) bancaria(s)] |
| Impuestos y tasas | El Proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, timbres, comisiones por licencias, y otros cargos similares impuestos fuera del país del Comprador. La entidad contratante asume únicamente el IVA. |
| Garantía de Cumplimiento | El monto de la Garantía de Cumplimiento del Contrato debe ser del 5% del monto total del contrato sin considerar el IVA, tendrá una vigencia hasta la suscripción del Acta de Entrega Recepción Definitiva. Esta garantía debe ser incondicional(es), irrevocable(s), de cobro inmediato y renovable. La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá presentarse en la forma de: Garantía Bancaria o Póliza de Seguros. La Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá estar denominada en Dólares de los Estados Unidos de América. El Comprador liberará y devolverá al Proveedor la Garantía de Cumplimiento a más tardar veintiocho (28) días a partir de la fecha de suscripción del acta entrega recepción definitiva. |
| Subcontratistas | 12.1 El Proveedor informará al Comprador por escrito acerca de todos los subcontratos que adjudique en virtud del Contrato, siempre que no los hubiera especificado en su Cotización. Dicha notificación, en la Cotización original o Cotizaciones posteriores, no eximirá al Proveedor de las obligaciones, deberes y compromisos o responsabilidades contraídas en virtud del Contrato. |
| Especificaciones y Normas | 13.1 Los Servicios entregados en virtud del Contrato (incluidos los servicios de capacitación y requerimientos de los TDRS), deberán cumplir con los Términos de Referencia estipulados en los Requisitos del Comprador. Cuando no se especifique norma alguna, estos deberán ser conformes a las normas oficiales cuya aplicación sería apropiada en el País de Entrega de los Servicios. |
| Embalaje, rotulación y Documentos (No aplica) | 14.1 El Proveedor deberá proporcionar el embalaje de los Bienes que sea necesario para evitar su daño o deterioro durante el tránsito hacia su destino final, como se indica en el Contrato. Durante el tránsito, el embalaje deberá ser suficiente para resistir, sin limitación, manipulación brusca y exposición a temperaturas extremas, sal y precipitación, y almacenamiento abierto. El tamaño y el peso de la caja de embalaje deberán tener en cuenta, cuando corresponda, la lejanía del destino final de la mercancía y la ausencia de instalaciones de manipulación pesada en todos los puntos de tránsito. |
| Seguro (No aplica) | 15.1 Los Bienes entregados en cumplimiento del presente Contrato estarán totalmente asegurados contra cualquier pérdida o daño derivado de su fabricación o adquisición, transporte, almacenamiento y entrega de acuerdo con el Incoterm DDP. Los bienes se entregarán y pondrán a disposición del comprador en las instalaciones de los beneficiarios finales. |
| Transporte (No aplica) | 16.1 La responsabilidad del transporte de los Bienes será aquella indicada en el Incoterm DDP, el transporte estará a cargo del contratista. “El Proveedor está obligado por el Contrato a transportar los Bienes a un lugar específico de destino final dentro del País De Entrega, definido como el Lugar de destino. El transporte a dicho lugar de destino en el País de Entrega, incluido el seguro y el almacenamiento, según se especifique en el Contrato, será organizado por el Proveedor, y los costos relacionados se incluirán en el Precio del Contrato”. |
| Inspecciones y Pruebas | - El Proveedor realizará, por su cuenta y sin coste alguno para el Comprador, todas las pruebas y/o inspecciones de los Servicios, según lo especificado en los Requisitos del Comprador. - Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en los locales del Proveedor o de su Subcontratista, en el punto de entrega y/o en el Lugar de destino de los productos de los Servicios, o en cualquier otro lugar, según lo especificado en los Requisitos del Comprador. Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 17.3 de las CC, si las pruebas y/o inspecciones se realizan en los locales del Proveedor o de su subcontratista, se les proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluido el acceso a los planos y datos de producción, gratuitamente. - El Comprador o su representante autorizado tendrá derecho a asistir a las pruebas y/o inspecciones mencionadas en el artículo 17.2 de las CC, quedando entendido que el Comprador correrá con los gastos y gastos incurridos en relación con dicha presencia, incluyendo, pero no exclusivamente, todos los gastos de desplazamiento, alimentación y alojamiento. - Cuando el Proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente al Comprador indicándole el lugar y la hora. El Proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir al Comprador o a su representante autorizado presenciar las pruebas y/o inspecciones. - El Comprador podrá requerirle al Proveedor que realice pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el Contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características de los Servicios cumplen con los Términos de Referencia, códigos, y normas establecidas en el Contrato. Los costos adicionales razonables en los que incurra el Proveedor por dichas pruebas y/o inspecciones serán sumados al precio del Contrato. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance y/o el desempeño de otras obligaciones del Proveedor bajo el Contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las fechas de entrega y de finalización y de las otras obligaciones afectadas. - El Proveedor dará al Comprador un informe de los resultados de las pruebas y/o inspecciones realizadas. - El Comprador podrá rechazar la totalidad o parte de los Servicios que hayan resultado defectuosos o que no cumplan con los Requisitos del Comprador. El Proveedor realizará las rectificaciones necesarias a la totalidad o parte de los Servicios rechazados o los sustituirá o hará las modificaciones necesarias para que cumplan con los Requisitos del Comprador, sin coste alguno para el Comprador, y tendrá que repetir las pruebas y/o inspecciones, sin coste alguno para el Comprador, una vez notificado el Comprador de conformidad con la cláusula 17.5 de las CC. - El Proveedor acepta que ni la realización de pruebas y/o inspecciones de los Servicios o de parte de ellos, ni la presencia del Comprador o de su representante autorizado en una prueba y/o una inspección efectuada sobre la totalidad o parte de los Servicios, ni la emisión de informes de conformidad con cláusula 17.7 de las CC exime al Proveedor de sus obligaciones de garantía u otras obligaciones en virtud del Contrato. - Las inspecciones y ensayos se llevarán a cabo en las instalaciones de las beneficias finales: Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Cantón Otavalo y por la Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Antonio Ante. - Tras las inspecciones y pruebas, el Comprador entregará al Proveedor un certificado de aceptación de los Servicios entregados cuando determine que estos cumplen con los Requisitos del Comprador y las Condiciones del Contrato. |
| Fecha de Entrega y fecha de Finalización | - La fecha de entrega de los Servicios será la siguiente: Hasta CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir del día siguiente de la suscrición del contrato. |
| Penalidad por demora | Por cada día de retardo en el cumplimiento de la entrega de los Servicios (incluidos los servicios de capacitación) (obligaciones contractuales), se aplicará la multa del uno por mil (1x1000) del producto u obligación incumplida. Si el valor de las multas excede del cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, La Entidad Contratante o Comprador, podrá darlo por terminado anticipada y unilateralmente el contrato. Las multas impuestas no serán revisadas, ni devueltas por ningún concepto”. La responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, de agravio o de otra índole, no podrá exceder el Precio total del Contrato, entendiéndose que tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o remplazo de equipo defectuoso, ni afecta la obligación del Proveedor de indemnizar al Comprador por transgresiones de patente. El monto máximo de la liquidación por daños será del 10%. |
| Garantía (No aplica). | 20.1 El Proveedor garantiza que todos los Bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, no tienen uso previo y corresponden al modelo más reciente o actual, y que incorporan todas las mejoras recientes en cuanto a diseño y materiales, a menos que el Contrato disponga otra cosa. 20.2 El Proveedor además garantiza que todos los Bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de sus actos y omisiones, o derivados del diseño, los materiales o la manufactura, durante el uso normal en las condiciones que imperen en el país de destino final. 20.3 La garantía seguirá vigente durante _____ meses a partir de la fecha en que los Bienes, o cualquier parte de ellos, según el caso, hayan sido entregados y aceptados en el punto final de destino o durante _____ meses a partir de la fecha de embarque en el puerto o lugar de carga en el país de origen, si dicho período concluye primero. 20.4 El Comprador comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. El Comprador otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. 20.5 El plazo para la reparación o reemplazo a partir de la notificación del defecto por el Comprador durante el periodo de garantía especificado en el artículo 20.3 de las CC será como máximo _____ días. - Si el Proveedor, tras haber sido notificado, no corrige los defectos dentro del plazo establecido en el artículo 20.5 de las CC, el Comprador, dentro de un tiempo razonable, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que el Comprador pueda tener contra el Proveedor en el marco del Contrato. Para los efectos de la garantía, el (o los) lugar (es) de destino final deberá(n) ser: _____ |
| - Derechos de autor | - Los derechos de autor sobre todos los planos, documentos y otros materiales que contengan datos e información proporcionados al Comprador por el Proveedor pertenecerán al Proveedor o, si se los proporciona directamente al Comprador o a través de un tercero, incluidos los proveedores de materiales, los derechos de autor de dichos materiales permanecerán en manos de dicho tercero. |
| - Prácticas prohibidas | 22.1 La AFD exige que las Partes apliquen las normas relativas a Prácticas Prohibidas que figuran en el anexo A de las CC. |
| - Inspecciones y auditorías por parte de la AFD | - El Proveedor deberá conservar y asegurarse de que sus Subcontratistas conserven de manera sistemática y precisa los documentos y registros relativos a los Servicios, y que aparezca en ellos claramente y en detalle cualquier cambio que se produzca en los plazos y los costes en relación con dichos Servicios. - El Proveedor autorizará y se asegurará de que sus Subcontratistas autorizarán a la AFD y/o a las personas designadas por ella a inspeccionar sus oficinas y a examinar los documentos y los registros relativos a la presentación de la Cotización y a la ejecución del Contrato y a hacerlos verificar por auditores nombrados por la AFD. |
| - Limitación de la responsabilidad | 24.1 Salvo en caso de negligencia grave o falta intencional: - Ninguna de las dos Partes será responsable frente a la otra por pérdida o daño indirecto o consecuente, pérdida de uso, pérdida de producción o lucro cesante o gastos financieros, entendiendo que esta excepción no se aplica a ninguna de las obligaciones del Proveedor de pagar las penalidades debidas al Comprador; - La responsabilidad total del Proveedor frente al Comprador, ya sea contractual, extracontractual o de otra índole, no podrá exceder el Precio del Contrato; tal limitación de responsabilidad no se aplicará a los costos provenientes de la reparación o reemplazo de equipos defectuosos ni afecta a la obligación del Proveedor de eximir de responsabilidad al Comprador por transgresiones de derechos de patentes. |
| - Fuerza Mayor | 25.1 El Proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o resolución por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor. 25.2 A efectos de esta cláusula, por “Fuerza Mayor” se entiende un evento o situación fuera del control del Proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del Proveedor. Tales eventos pueden incluir, entre otros, actos del Comprador en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena y embargos de cargamentos. - Si se produce un hecho de Fuerza Mayor, el Proveedor notificará al Comprador, por escrito y sin demora, de dicha situación y de su causa. A menos que el Comprador disponga otra cosa por escrito, el Proveedor seguirá cumpliendo con las obligaciones que le impone el Contrato en la medida en que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de Fuerza Mayor existente. 25.4 Si la ejecución del Contrato se impide, obstaculiza o retrasa sustancialmente por un solo período de más de sesenta (60) días o un período agregado de más de ciento veinte (120) días a causa de uno o más eventos de Fuerza Mayor durante la vigencia del Contrato, las Partes intentarán desarrollar una solución mutuamente satisfactoria, y si fallara cualquiera de las Partes pueda resolver el Contrato notificando a la otra Parte. |
| - Terminación | - Terminación por Incumplimiento por parte del Proveedor - El Comprador, sin perjuicio de cualquier otro recurso por incumplimiento del Contrato, mediante notificación escrita de incumplimiento enviada al Proveedor, puede resolver el Contrato en su totalidad o en parte: - si el Proveedor no entrega algún o todos los Servicios (incluidos los servicios de capacitación) en los plazos especificados en el Contrato o en los plazos ampliados por el Comprador; o - si el Proveedor no cumple con cualquier otra obligación del Contrato; o, - si el Proveedor, a juicio del Comprador, ha incurrido en prácticas prohibidas infringiendo así el artículo 22.1 de las CC, en la fase de selección o en la realización del Contrato. - En el caso de que el Comprador resuelva el Contrato en su totalidad o en parte, el Comprador puede adquirir, bajo los términos y de la manera que considere apropiada, Servicios, si corresponde, similares a los no entregados o no realizados, y el Proveedor será responsable ante el Comprador por cualquier costo adicional por dichos Servicios similares, si corresponde. Sin embargo, el Proveedor continuará la ejecución del Contrato de la parte que no se resolvió. - Terminación por Insolvencia - El Comprador podrá rescindir el Contrato mediante comunicación al Proveedor si este se declarase en quiebra o en estado de insolvencia. En tal caso, la terminación será sin indemnización alguna para el Proveedor, siempre que dicha terminación no perjudique o afecte algún derecho de acción o recurso que tenga o pudiera llegar a tener posteriormente hacia el Comprador. 26.3 Terminación por conveniencia - El Comprador, mediante notificación enviada al Proveedor, puede resolver por conveniencia el Contrato, en su totalidad o en parte, en cualquier momento. El aviso de resolución especificará que la resolución es por la conveniencia del Comprador, el grado respecto al cual el contrato se resuelve y la fecha en que dicha resolución entra en vigencia. - Los Servicios que estén completos y listos para su envío dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la recepción de la notificación de resolución por parte del Proveedor serán aceptados por el Comprador en los términos y precios del Contrato. Para los Servicios restantes, el Comprador puede elegir: - tener una porción completada y entregada en los términos y precios del Contrato; y/o - acordado por los Servicios Conexos parcialmente completados, si corresponde, y por los materiales y partes adquiridos previamente por el Proveedor. |

## Sección V - Anexos a las Condiciones del Contrato

Anexo A - Normas de la AFD – Prácticas Prohibidas – responsabilidad ambiental y social

- Prácticas Prohibidas

La Autoridad Contratante, los candidatos, oferentes, consultores o proveedores deberán respetar las más estrictas normas de ética durante la adjudicación y ejecución de los contratos.

Con el fin de aplicar la presente disposición, la AFD introduce la noción de Prácticas Prohibidas, haciendo referencia a actos según se definen en los documentos titulados “Política General de prevención y lucha contra las Prácticas Prohibidas” y “Normas de Adquisiciones para Contratos Financiados por la AFD en Países Extranjeros” de libre acceso en su Sitio Internet.

Al firmar la Declaración de Integridad, los proveedores, consultores, contratistas y sus subcontratistas declaran que no se han involucrado ni se involucrarán en ninguna Práctica Prohibida durante la adjudicación y ejecución del contrato.

No podrá ser adjudicatario de un Contrato financiado por la AFD una Persona que, o cuyo subcontratista, Dirigente, empleado o agente (que esté declarado o no), en la fecha de entrega de una Candidatura, Oferta, Propuesta, Cotización, o en cualquier momento entre esa fecha y la adjudicación del Contrato correspondiente, haya participado en una Práctica Prohibida, directamente o a través de un agente (que esté declarado o no), con el fin de obtener ese contrato.

La AFD exige que los documentos de adquisiciones y los contratos financiados por la AFD incluyan una estipulación que exija que los candidatos, oferentes, consultores o proveedores y sus subcontratistas autoricen a la AFD a realizar investigaciones, incluyendo la examinación de sus cuentas y archivos relacionados con el proceso de adquisición y la ejecución del contrato financiado por la AFD y a ser auditados por parte de auditores designados por la AFD.

Con el fin de detectar y luchar de manera óptima contra las Prácticas Prohibidas, la AFD implementó un mecanismo de denuncia abierto a terceros: por lo tanto, cualquier persona puede señalar una Práctica Prohibida directamente al Servicio de Investigaciones ya sea:

- por correo electrónico, a la dirección de correo  investigationsGroupeAFD@tutanota.com, o

- por correo postal dirigido al Departamento de la Conformidad de la AFD, 5 rue Roland Barthes, 75012 Paris.

- Responsabilidad Ambiental, Social, de Salud y de Seguridad (ASSS)

Con el fin de promover un desarrollo sostenible, la AFD debe asegurarse que los contratos que financia respetan las normas ASSS internacionalmente reconocidas. Por consiguiente, los Candidatos, Oferentes y Consultores que intervienen en los Contratos financiados por la AFD, deben firmar una Declaración de Integridad mediante la cual se comprometan a:

- cumplir con las normas ambientales reconocidas por la comunidad internacional, entre las cuales figuran los convenios internacionales para la protección del medio ambiente, y en particular a adoptar todas las medidas razonables para evitar o limitar los impactos negativos sobre la vegetación, la biodiversidad, los suelos, las napas de aguas subterráneas y superficiales, así como sobre las personas y bienes, que son resultado de la contaminación, el ruido, las vibraciones, el tráfico y otros efectos generados por nuestras actividades, en coherencia con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato.

- implementar las medidas de mitigación de los riesgos ambientales y sociales cuando se incluyen en el plan de gestión ambiental y social proporcionado por la Entidad Contratante, y a verificar que las emisiones, los residuos en superficie y las aguas residuales producidos por nuestras actividades se mantienen dentro de los límites, y cumplen con las especificaciones o prescripciones aplicables al contrato.

- respetar los derechos de los trabajadores relativos a los sueldos, horarios laborales, reposo y vacaciones, horas extra, edad mínima, pagos regulares, compensaciones y beneficios conforme a las normas reconocidas por la comunidad internacional entre las que figuran los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de manera coherente con las leyes y reglamentaciones aplicables en el país de ejecución del contrato; indicar esos elementos en un documento anexado a los contratos laborales de nuestros empleados y a la disposición de la Entidad Contratante; y respectar y facilitar los derechos de los trabajadores para organizarse e implementar un mecanismo de atención a reclamos para los trabajadores directos o indirectos.

- implementar prácticas de no discriminación e igualdad de oportunidades, y a garantizar la prohibición del trabajo infantil y del trabajo forzado.

- mantener un expediente de cada miembro del personal local en el que se consignen las horas trabajadas por cada persona, el tipo de trabajo, los sueldos pagados y las formaciones recibidas, y a que esos expedientes siempre estén a disposición para que la Entidad Contratante y los representantes autorizados del gobierno los puedan consultar, con arreglo a las leyes y reglamentaciones aplicables a la protección de datos personales en el país de ejecución del contrato.

Anexo B - Modelo de Carta de Aceptación del Contrato

[Usar papel membretado del Comprador]

Fecha:

A: 	[nombre y dirección del Proveedor seleccionado]

Asunto: Notificación de la Adjudicación del Contrato No.

La presente tiene por objeto informarle de que su Cotización con fecha de [fecha] para el suministro de [nombre del Contrato] por el importe de [importe en números y letras, nombre de la moneda], rectificado y modificado de conformidad con la Solicitud de Cotizaciones [suprímase “rectificado y” o “y modificado” si se aplica sólo una de estas medidas. Eliminar “rectificado y modificado de acuerdo con la Solicitud de Cotizaciones” si no se han efectuado rectificaciones o modificaciones], ha sido aceptada por nuestra institución.

Se adjunta el Contrato a esta Carta. Se le solicita que firme el Contrato dentro de un plazo de [indíquese el número de días] días.

[Si procede] Se le solicita que presente la Garantía de Cumplimiento dentro de un plazo de [indique número de días] días, de acuerdo con las Condiciones del Contrato; para ello, deberá utilizar el formulario de Garantía de Cumplimiento adjunto.

Firma de la persona autorizada:

Nombre y cargo del firmante autorizado a firmar en nombre del Comprador:

Nombre del Comprador:

Anexo C - Modelo de Convenio de Contrato

EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO, celebrado el [fecha] día del [mes] del [año]

ENTRE

- [indíquese el nombre legal completo del Comprador] con domicilio en [indíquese la dirección completa del Comprador] (en adelante, “el Comprador”) por una parte, y

- [indíquese el nombre legal completo del Proveedor] con domicilio en [indíquese la dirección completa del Proveedor] (en adelante, el Proveedor”), por otra parte:

CONSIDERANDO QUE el Comprador ha organizado una Solicitud de Cotizaciones de determinados Servicios, a saber [indíquese una breve descripción de los Servicios] y ha aceptado una Cotización del Proveedor para el suministro de estos Servicios [si procede, por un importe de [indíquese el Precio del Contrato expresado en la(s) moneda(s) de pago del Contrato] (en lo sucesivo denominado «Precio del Contrato»).

SE ACORDÓ LO SIGUIENTE:

- En este Convenio las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que se les asigne en los respectivos documentos del Contrato a los que se refieran.

- Los siguientes documentos constituyen el Contrato entre el Comprador y el Proveedor, y serán leídos e interpretados como parte integral del Contrato. Este Convenio de Contrato prevalecerá sobre los demás documentos del Contrato.

- La Carta de Aceptación dirigida al Proveedor por el Comprador;

- La Carta de Presentación de la Cotización del Proveedor (incluyendo la Declaración de Integridad firmada);

- Las Condiciones del Contrato;

- Los Requisitos del Comprador (incluyendo el Plazo de Entrega y los Términos de Referencia;

- Los Listados de Precios;

- La Cotización del Proveedor; y

- Cualquier otro documento adicional que forme parte integral del Contrato: ________________.

- En caso de discrepancia o inconsistencia entre los documentos del Contrato, los documentos prevalecerán en el orden enunciado anteriormente.

- Como contraprestación por los pagos que el Comprador debe efectuar en beneficio del Proveedor, como se indica a continuación, el Proveedor acuerda con el Comprador por la presente entregar los Servicios y la subsanación de los defectos de estos de conformidad con todas las disposiciones del Contrato.

- El Comprador se compromete a pagar al Proveedor, como contraprestación por el suministro de los Servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en el Contrato en el plazo y en la forma prescriptos en este.

EN TESTIMONIO de lo cual las Partes han suscrito el presente Convenio de Contrato de conformidad con el derecho vigente de [indique el nombre de la ley del país que gobierna el Contrato] en el día, mes y año antes indicados.

Por y en nombre del Comprador:

Firmado por: 	
[indíquese el nombre, el título y la firma de la persona autorizada]

Por y en nombre del Proveedor:

Firmado por: 	
[indíquese el nombre, el título y la firma de la persona autorizada]

Anexo D - Modelo de Garantía de Cumplimiento del Contrato

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El CONTRATISTA, previa la suscripción del contrato, presenta garantía de fiel cumplimiento del contrato por el cinco por ciento (5%) de su valor, vigente por el plazo del contrato.

Garantía de Fiel Cumplimiento.- Previa la suscripción del contrato, el CONTRATISTA, para asegurar el fiel cumplimiento del contrato y para responder por las obligaciones que contrajese con terceros relacionadas con él, rinde una garantía a satisfacción del CLIENTE/COMPRADOR, consistente en *** No. ***, otorgada por ***, por el valor de *** DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. ***), a favor del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., valor que equivale al cinco por ciento (5%) del monto total del contrato.

Garantía bancaria:

La garantía bancaria deberá ser emitida por un banco aceptable para el BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos, será incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable en forma inmediata a simple pedido del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. Deberá contener la obligación del Banco de pagar dicha garantía bancaria a la sola presentación del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. de una comunicación en la que indique el incumplimiento del CONTRATISTA y solicite el referido pago

Póliza de seguros:

Condiciones de las pólizas.- La póliza de seguros deberá ser emitida por una compañía de seguros legalmente autorizada para operar en el país, que cuente con un contrato de reaseguro vigente, y que no haya superado el monto de responsabilidad máxima de reaseguro, que a la fecha presente una situación financiera y económica, con base a la información que obtenga por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

La póliza de seguros deberá ser incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable en forma inmediata a simple pedido del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. Incluirá las condiciones aprobadas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para cada compañía aseguradora, además contarán con el reaseguro que respalde la póliza emitida.

Anexo E - Modelo de Garantía por Pago de Anticipo

[Nombre del banco o institución Financiera,
y dirección de la sucursal que emite la garantía]

Beneficiario:	 [Nombre y dirección del Cliente]

Fecha:

Garantía de pago anticipado No.:

Se nos ha informado que ____________________ [nombre de la APCA, según figura en el Contrato firmado] (en adelante denominado el "Contratista") ha celebrado el Contrato No. ____________ [número de referencia del Contrato] de fecha _____________ con ustedes, para la provisión de _____________________ [breve descripción de los servicios] (en adelante denominado el "Contrato").

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se deberá hacer un pago de anticipo por la suma de ___________ [cifra en números] (_____________) [cifra en palabras] contra una garantía por anticipo.

A solicitud del Proveedor / Contratista, nosotros _________________ [nombre del Banco], por medio de la presente garantía, nos obligamos irrevocablemente a pagarles a usted cualquier suma o sumas, que no excedan en total el monto de _____________ [cifra en números] (_____________) [cifra en palabras], contra su primera solicitud por escrito, acompañada de una declaración escrita, estableciendo que el Contratista/Proveedor está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato porque el Contratista ha utilizado el pago de anticipo para otros fines que los estipulados para la provisión de los servicios bajo el Contrato.

Como condición para hacer cualquier reclamación y pago bajo esta garantía se requiere que el anticipo que se indica arriba haya sido recibido por el Contratista en su cuenta número ______________ [indicar número de cuenta] en__________________ [nombre y dirección del Banco].

El monto máximo de esta garantía será reducido progresivamente por el monto del pago por anticipo devuelto por el Contratista según se indica en las copias de pagos certificados que nos deberán presentar. Esta garantía expirará, cuando se haya devengado en su totalidad el valor del anticipo, tan pronto recibamos certificación del pago indicando que el Consultor ha pagado en su totalidad el monto del anticipo. En consecuencia, debemos recibir en esta oficina cualquier reclamo de pago bajo esta garantía en o antes de esa fecha.

La garantía bancaria o póliza de seguros deberá ser emitida por un banco aceptable para el BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P., según la calificación que realiza periódicamente la Superintendencia de Bancos, será incondicional, irrevocable, de cobro inmediato y renovable en forma inmediata a simple pedido del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P.; sin cláusula de trámite administrativo previo, bastando para su ejecución, el requerimiento del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. Deberá contener la obligación del Banco de pagar dicha garantía bancaria o póliza de seguros a la sola presentación del BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B.P. de una comunicación en la que indique el incumplimiento del CONSULTOR y solicite el referido pago.

[Firma]

[Nota: Todo el texto en itálicas es solamente con el propósito de asistir en la preparación de este formulario y deberá ser eliminado del producto final]

En caso de consorcio, indicar el nombre del consorcio. La persona que firme la Cotización en nombre del Proveedor deberá adjuntar a la Cotización al Poder adjudicado por el Proveedor.

En el caso del financiamiento retroactivo de un contrato ya firmado.

Dirigentes (incluyendo en particular cualquier persona miembro del órgano administrativo de la dirección o de supervisión o que tiene poderes de representación, de decisión o de control), empleados o agentes (que sean declarados o no).

En particular, un convenio judicial de interés público, una decisión que resulta de una declaración de culpabilidad, un acuerdo de resolución negociada o cualquier otra forma análoga de negociación que ponga término al proceso.

Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo y Banco Europeo para La Reconstrucción y el Desarrollo.

A título informativo, se puede consultar esta política a través del enlace siguiente:  https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion.

En caso de APCA, precisar el nombre de la APCA. La persona que firma la oferta, propuesta o candidatura en nombre del oferente, consultor o candidato adjuntará a esta el poder conferido por dicho oferente, consultor o candidato.

Si procede.

Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/lucha-contra-la-corrupcion

Para su información, esta política está accesible a través del siguiente enlace: https://www.afd.fr/es/licitaciones-y-contrataciones

Se refiere a cualquier persona física o moral, así como a toda asociación o grupo de varias de esas Personas.

Se refiere a cualquier persona física miembro del órgano de administración, dirección, o vigilancia de una persona moral, o que cuenta con poderes de representación, decisión o control de una persona moral.

El Garante deberá insertar una cantidad que represente la cantidad del pago por anticipo y denominada o en la(s) moneda(s) del pago por anticipo según se estipula en el Contrato, o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Cliente.